**评分办法**

**1、价格分…………………………………………………………………………………………30分**

（1）本项目以优惠率方式进行报价（实际结算价=上控价×（1-优惠率）。评标报价只是作为评标时使用，最终中标人的优惠率等于投标报价优惠率。

（2）价格分计算公式：某投标人价格分=（1-有效投标人最高优惠率）÷（1-某有效投标人优惠率）×30分

**2、技术评审（供应商针对工程的工程质量、安全施工保证措施方案）……………………60分**

**（1）总体概述(满分12分)**

五档（12.0分）：对项目总体有深刻认识，表达清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；施工段划分清晰、合理，符合规范要求；

四档（9.0分：）对项目总体有一定认识，表达清晰、完整，措施具体有效；施工段划分清晰，符合规范要求；

三档（6.0分）：对项目总体有认识，表达清晰，措施有效；施工段划分合理，符合规范要求；

二档（3.0分）：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求；

一档（0分）：对项目认识不足，表达不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。

**（2）主要施工方法(满分12分)**

五档（12.0分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全；

四档（9.0分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有较详尽的施工技术方案，工艺较好、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全；

三档（6.0分）:各主要分部施工方法能满足项目需求，有施工技术方案，能指导具体施工并确保安全；

二档（3.0分）:各主要分部施工方法基本满足项目需求，基本能指导施工并确保安全；

一档（0分）：各主要分部施工方法不能满足项目需求，没有施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。

**（3）施工进度保证措施(满分6分)**

五档（6.0分）:关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行；

四档（4.5分）:关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行；

三档（3.0分）:关键线路较准确，计划编制合理，关键节点的控制措施可行；

二档（1.5分）:关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行；

一档（0分）：关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行。

**（4）劳动力及材料投入计划 (满分4分)**

五档（4.0分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；

四档（3.0分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确；

三档（2.0分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；

二档（1.0分）:投入计划与进度计划基本呼应，能满足施工需要，调配投入计划基本合理；

一档（0分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。

**（5）施工技术方案(满分10分)**

五档（10.0分）：对项目关键技术、工艺有深入的表达，对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。

四档（7.5分）：对项目关键技术、工艺有深入的表达，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。

三档（5.0分）：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。

二档（2.5分）：对项目关键技术基本了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。

一档（0分）：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。

**（6）安全文明施工 (满分8分)**

五档（8.0分）：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。

四档（6.0分）：针对项目实际情况，有合理、具体的实施措施，采用规范正确、清晰。

三档（4.0分）：针对项目实际情况，有比较合理的实施措施，采用规范正确。

二档（2.0分）：针对项目实际情况，有基本合理的实施措施，采用规范正确。

一档（0分）：针对项目实际情况，安全文明措施不得力，采用规范不正确。

**（7）质量保证与承诺(满分6分)**

五档（6.0分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，超过招标文件的质量要求及施工验收规范要求。

四档（4.5分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求。

三档（3.0分）：针对项目实际提出先进、可行的保证措施，满足招标文件的质量要求。

二档（1.5分）：针对项目实际提出基本可行的保证措施，能满足招标文件的质量要求。

一档（0分）：针对项目措施不可行，不能满足招标文件的质量要求。

**（8）承诺保修期(满分2分)**

承诺更长免费保修期：在满足免费保修期的基础上，免费保修期每延长半年得0.5分，最多得2分。

**3、商务评审（业绩分）…………………………………………………………………………10分**

## 2021年1月1日以来完成过类似项目，每提供一个得 2 分，满分 10 分。（提供加盖公章的合同、中标（成交）通知书复印件及竣工验收意见书或项目已完成证明，合同内容能清晰反映服务名称、种类；同一个项目不重复计分。

**4. 综合得分＝1+2+3**